## 工程进度控制流程图

# Text boxes

基建管理处、使用单位根据项目要求确定工期目标

施工单位执行合同工期目标，熟悉设计文件

基建管理处、监理单位审批施工单位报送的施工进度计划

施工单位报送施工进度计划

监理单位和基建管理处检查进度计划的实施情况

完成

是否完成计划

进行后续施工

按合同工期要求，施工完毕

进入验收程序

工地例会协调，要求施工单位采取纠偏措施

监督纠偏措施实施

纠偏达到预期目标

施工单位采取纠偏措施

调整计划

增加资源投入

加强协调管理

未完成