## 工程质量控制流程

# Text boxes

竣工资料、竣工图审核

工程师

现场竣工验收（初）

工程师

填报单位工程竣工证明

承包单位

现场检查和抽样检查

工程师

填报中间交工评定报告

承包单位

检验结果上报

工程师

现场检查

工程师

填报分项工程质量验收签证

承包单位

按要求填写，并须附上：

·施工组织设计

·分包人的资格证明

·工程坐标施样及灰线签证

·管理人员名单及责任分工

单位工程开工报告

承包单位

建设单位提供：

·建设工程施工合同

·与工程有关的文件

·工程施工图

·工程地质与水文地质

勘察资料

·图纸会审与变更资料

审核开工报告

工程师

不同意

审核结果

下达开工令

·口头通知

·发备忘录

·发整改通知

存在问题

施工全过程监督

现场项目负责人、科处负责人

承包单位

整改

附上：

·各项材料出厂合格证

·各项材料实验报告

·配合比通知单

·强度和抗渗实验报告

·分项工程质量检验评定报告

·其它检测和实验报告

不合格

不合格

不合格

返工

返工

整改

移交建设单位使用

竣工验收（建设单位组织）

审批结果

审批结果

审批结果

必须附上：

·竣工资料

·竣工图

必须附上：

·质量保证资料核查表

·单位工程观感质量评定表

·单位工程质量综合评定表

·竣工图

必须附上：

·砌筑砂浆强度验收报告

·混凝土强度评定

·分部工程质量评定表